**Protokoll Kick-Off: Projekt StudySwap**

**Datum:** 23.12.2024

**Uhrzeit:** 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr

**Ort:**  Grand Cafe Lochergut

**Teilnehmer:** Matteo und Gökmen

## Agenda / Ziele des Meetings

* Kick-Off: Erste Ideen, Brainstorming
* Grobplanung (Phasenmodell, Vorgehensmodell)

## Besprochene & erarbeitete Themen

* Wir haben mit Hilfe eines Mind-Maps unsere ersten Gedanken, Ideen und Fragen zu diesem Projekt aufgenommen und dokumentiert (siehe im Anhang unten)
* Wir haben beschlossen, unser Projekt in vier grössere Phasen aufzuteilen, die jeweils einem Quartal (Q1 bis Q4) zugeordnet sind, und die folgenden Hauptaufgaben diesen Phasen zugewiesen:
  + **Q1:** Modellanalyse, Bedürfnis- und Marktanalyse, Zieldefinitionen & Definition der Abgrenzungen, Umfang- und Aufwandsschätzungen, User Stories
  + **Q2:** Visualisierung der Use Cases, Wireframes und Mockups (Web-App Design), Front- und Backend Entwicklung (Web-App), API-Anbindungen, ERM/ERD (Datenbank-Design)
  + **Q3:** Realisierungsphase, Application Testing (Durchführung der Testfälle), Pilotphase mit kleineren Gruppen,
  + **Q4:** Optimierungsphase und Vorbereitung auf ein erstes Go Live, Erarbeitung eines Marketingkonzepts

## Nächste Schritte

Allgemein:

* Definition und Aufsetzen der Kommunikationsmittel/Austauschplattformen

Matteo:

* GitHub Account aufsetzen/erstellen
* Mögliche Fragen für die Umfrage vorbereiten
* Marktanalyse & Bedürfnisanalyse starten (erste Gedanken)

Gökmen:

* Dokumentationslayout/Vorlage erstellen (technische Dokumentation)
* Erste mögliche User Stories, DoD und Akzeptanzkriterien realisieren
* Digitalisierung der Notizen (Protokoll erfassen)

## Bemerkungen / offene Fragen

Keine Anmerkungen

## Nächste Termine

27.12.2024, 09:00 Uhr

## Ein Bild, das Text, Handschrift, Diagramm, Schrift enthält. Automatisch generierte BeschreibungAnhang / Unterlagen